- Выполнение обязательств за 2014год

- по содержанию и ремонту  многоквартирного жилого дома № 15

- по  ул. Октябрьская,  пгт Степное, Саратовская обл., Советский р-н.

В 2014 году  производились оперативные работы по содержанию общего имущества вашего жилого дома:

Принято и выполнено 42 заявки

( в том числе по ремонту  системы  отопления   - 11,

по ремонту сетей  электроснабжения    - 10,

по ремонту системы канализации  -  21)

по аварийным ситуациям и мелким ремонтам стояков водоснабжения и канализации, внутридомовых электрических сетей и коммуникаций в подвале на сумму   36,92 тыс.руб.

Расходы на содержание МКД (содержание дворников, диспетчерской службы с дежурными слесарями, услуги сторонних организаций, общепроизводственные и общехозяйственные расходы  ) составили 75,65 тыс.руб., в том числе:

1. энергетический паспорт жилого дома № 15 по ул. Октябрьская потребления топливно-энергетических  ресурсов    на сумму  5,3  тыс.руб.

2. техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования  в МЖД (договор  с ОАО «Газпром газораспределение Саратовская область»)  на сумму  3,5 тыс. руб.

3. работа по анализу финансово-хозяйственной деятельности  для предоставления услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества жилых домов (договор № 19/05 с Аудиторской фирмой «Константа-С»)    на сумму  1,8  тыс.руб.

В 2014 году были произведены следующие работы по ремонту общего имущества вашего жилого дома:

- Ремонт  системы  отопления     на сумму    14,2 тыс.руб.

- Ремонт системы канализации     на сумму   1,5 тыс.руб.

- Частичный ремонт  мягкой  кровли          на сумму       80,8 тыс.руб.

- Ремонт подъезда       на сумму     42,1 тыс. руб.

- Удаление наледи (сосулек) с крыши жилого дома      на сумму    9,7 тыс. руб.

- Выпиловка сухих деревьев  в границах земельного участка   на сумму    4,8  тыс. руб.

- Ремонт   отмостки        на сумму   17,5 тыс.руб.

Общие расходы по дому составили 283,17  тыс. руб.

На лицевой счет вашего дома поступило денежных средств всего – 329,78 тыс.руб., в т.ч. от жителей 320,75 тыс. руб., Задолженность граждан за жилье по данным ЕРКЦ на 01.01.2015г. увеличилась  по сравнению с 2013г. и составила – 80,74 тыс. руб.   (  2013 г – 64,0 тыс.руб.)

Процент собираемости платежей с граждан составил  95   %.

Убытки по дому  после  оплаты всех расходов  с учетом задолженности на 01.01.2015г.     составили      34,13 тыс.руб.

План мероприятий на 2015 год.

Продолжать осуществлять надлежащее содержание дома, внутридомовых инженерных коммуникаций  общего пользования в состоянии, пригодном к эксплуатации. Проводить, по решению общего собрания собственников,  необходимый текущий ремонт,  в том числе провести следующие работы:

- Выпиловка сухих деревьев_в границах земельного участка  дома__

- _        Частичный ремонт мягкой кровли_

Ремонт  цоколя  дома____________