- Выполнение обязательств за 2015 год

- по содержанию и ремонту  многоквартирного жилого дома № 17

- по  ул. Нефтяников,  пгт Степное, Саратовская обл., Советский р-н.

За 2015 год за услуги по содержанию и текущему ремонту общего имущества  начислено всего 385,4 тыс.руб., в том числе  по населению  - 364,2 тыс.руб.

На лицевой счет  дома поступило денежных средств всего – 365,86 тыс.руб., в т.ч. от жителей 343,57 тыс. руб., Задолженность граждан за жилье на 01.01.2016г. по данным ЕРКЦ увеличилась по сравнению с предыдущим  годом и составила – 63,77 тыс. руб.    (2014 г.  -  43,1 тыс.руб.)

Процент собираемости платежей с граждан составил  94  %.

В 2015 году  производились оперативные работы по содержанию общего имущества  жилого дома:

Принято и выполнено 46 заявок

по устранению аварийных ситуаций внутриквартирных и общедомовых  коммуникаций  водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения, электроснабжения  на общую сумму  55,46 тыс.руб.

Расходы на содержание МКД (содержание дворников, уборщицы мест общего пользования, диспетчерской службы с дежурными слесарями, услуги сторонних организаций, общепроизводственные и общехозяйственные расходы ) составили   164,78  тыс.руб.,

В 2015 году были произведены следующие работы по ремонту общего имущества  жилого дома:

-  Частичный ремонт мягкой  кровли                              на сумму    28,0 тыс.руб.

-  Ремонт кирпичной кладки поверхности стены          на сумму      16,9 тыс.руб.

-  Монтаж уличного освещения двора (3-ий подъезд)  на сумму        1,7  тыс.руб.

-  Удаление наледи  (сосулек)  с крыши жилого дома   на сумму       6,4 тыс.руб.

Общие расходы по дому составили 273,24 тыс. руб.

План мероприятий на 2016 год.

Продолжать осуществлять надлежащее содержание дома, внутридомовых инженерных коммуникаций  общего пользования в состоянии, пригодном к эксплуатации. Проводить, по решению общего собрания собственников,  необходимый текущий ремонт,  в том числе провести следующие работы:

Ремонт мягкой кровли  жилого дома

Ремонт системы теплоснабжения__

Ремонт подъезда________________

Ремонт кирпичной кладки стен___

Монтаж уличного освещения над подъездом_