- Выполнение обязательств за 2015 год

- по содержанию и ремонту  многоквартирного жилого дома № 4

- по  ул. Октябрьская,  пгт Степное, Саратовская обл., Советский р-н.

За 2015 год за услуги по содержанию и текущему ремонту общего имущества  начислено всего   464,4 тыс.руб., в том числе  по населению  -   457,5тыс.руб.

На лицевой счет  дома поступило денежных средств всего –  443,28 тыс.руб., в т.ч. от жителей 436,03 тыс. руб., Задолженность граждан за жилье по данным ЕРКЦ на 01.01.2016г. увеличилась по сравнению с предыдущим годом и составила – 65,06 тыс. руб.   (2014 г     -    43,61 тыс.руб.)

Процент собираемости платежей с граждан составил    95   %.

В 2015 году  производились оперативные работы по содержанию общего имущества  жилого дома:

Принято и выполнено 65 заявок

по устранению аварийных ситуаций внутриквартирных и общедомовых  коммуникаций  водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения, электроснабжения  на общую сумму     75,02 тыс.руб.

Расходы на содержание МКД (содержание дворников, диспетчерской службы с дежурными слесарями, услуги сторонних организаций, общепроизводственные и общехозяйственные расходы ) составили    264,05 тыс.руб., в том числе:

Установка общедомового узла учета тепловой энергии  -  118,0 тыс.руб.

(от населения поступило 101,0 тыс.руб.   ООО Жилищник   -  17,0 тыс.руб.)

В 2015 году были произведены следующие работы по ремонту общего имущества  жилого дома:

- Частичный ремонт кровли         на сумму     27,9 тыс.руб.

- Ремонт системы отопления       на  сумму    33,5 тыс.руб.

- Монтаж осветительного щитка в подвале     на сумму   11,9 тыс.руб.

- Удаление наледи  (сосулек)  с крыши жилого дома    на сумму   4,9  тыс.руб.

- Выкашивание травяного покрова в летний период     на сумму   0,8 тыс.руб.

Общие расходы по дому составили  418,07 тыс. руб.

План мероприятий на 2016 год.

Продолжать осуществлять надлежащее содержание дома, внутридомовых инженерных коммуникаций  общего пользования в состоянии, пригодном к эксплуатации. Проводить, по решению общего собрания собственников,  необходимый текущий ремонт,  в том числе провести следующие работы:

Частичный  ремонт  мягкой кровли_

- Ремонт  подъезда________________

- Ремонт  цоколя дома__с покраской___________

- Выпиловка  сухих   деревьев_в границах земельного участка дома__