- Выполнение обязательств за 2015 год

- по содержанию и ремонту  многоквартирного жилого дома № 38

- по  ул. Рабочая,  пгт Степное, Саратовская обл., Советский р-н.

За 2015 год за услуги по содержанию и текущему ремонту общего имущества  начислено всего 324,7  тыс.руб., в том числе  по населению  - 324,7  тыс.руб.

На лицевой счет  дома поступило денежных средств всего – 318,14тыс.руб., в т.ч. от жителей 318,14 тыс. руб., Задолженность граждан за жилье по данным ЕРКЦ по состоянию на 01.01.2016г. увеличилась по сравнению  с предыдущим годом и составила – 39,48 тыс. руб. (  2014 г – 33,08 тыс.руб.)

Процент собираемости платежей с граждан составил 98   %.

В 2015 году  производились оперативные работы по  надлежащему содержанию общего имущества  жилого дома:

Принято и выполнено 50 заявок

по устранению аварийных ситуаций внутриквартирных и общедомовых  коммуникаций  водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения, электроснабжения  на общую сумму  53,33 тыс.руб.

Расходы на содержание МКД (содержание дворников, уборщицы мест общего пользования,  диспетчерской службы с дежурными слесарями, услуги сторонних организаций, общепроизводственные и общехозяйственные   расходы  ) составили   72,56 тыс.руб.,

В 2015 году были произведены следующие работы по ремонту общего имущества  жилого дома:

- Частичный ремонт мягкой кровли                              на сумму      65,7 тыс. руб.

- Ремонт  системы холодного водоснабжения             на сумму       52,2 тыс.руб.

- Ремонт квартиры № 59 (Латовина Т.В.)                     на сумму       20,0 тыс.руб.

- Ремонт кирпичной кладки стены (навес)                   на сумму        29,1 тыс.руб.

- Ревизия эл.щитов с установкой эл.оборудования      на сумму        11,2 тыс.руб.

- Выкашивание травы в летний период                         на сумму          1,3 тыс.руб.

- Сбивание наледи (сосулек) с кровли дома                  на сумму          3,7  тыс.руб.

Общие расходы по дому составили   309,09 тыс. руб.

План мероприятий на  2016год.

Продолжать осуществлять надлежащее содержание дома, внутридомовых инженерных коммуникаций  общего пользования в состоянии, пригодном к эксплуатации. Проводить, по решению общего собрания собственников,  необходимый текущий ремонт,  в том числе провести следующие работы:

- Частичный ремонт мягкой кровли__________________

- Установка общедомового  узла учета тепловой энергии

- Монтаж осветительного щитка в подвале____________

- Ремонт подъезда_____________________

- Ремонт отопительной системы_________