- Выполнение обязательств за 2013 год

- по содержанию и ремонту  многоквартирного жилого дома № 3

- по  ул. Карла Маркса,  пгт Степное, Саратовская обл., Советский р-н.

В 2013 году были произведены следующие работы по ремонту общего имущества вашего жилого дома:

- Текущий ремонт штукатурки цоколя    на сумму     2,3  тыс.руб.

- Ремонт  кровли    на сумму    3,0 тыс.руб.

В 2013 году  производились оперативные работы по содержанию общего имущества вашего жилого дома:

Принято и выполнено 60 заявок по аварийным ситуациям и мелким ремонтам стояков отопления, водоснабжения и канализации, внутридомовых электрических сетей и ремонт коммуникаций в подвале на сумму    54,42 тыс.руб.

Расходы на содержание МКД (содержание дворников, диспетчерской службы с дежурными слесарями, услуги сторонних организаций и пр.) составили   186,84 тыс.руб.

Всего расходы по дому составили    246,56 тыс. руб.

На лицевой счет вашего дома поступило денежных средств всего – 313,11 тыс.руб., в т.ч. от жителей 301,0 тыс. руб., Задолженность граждан за жилье на 01.01.2014г. по данным  ЕРКЦ   уменьшилась по сравнению с предыдущим годом и  составила   47,49 тыс.руб.    (2012 г.   -   52,6 тыс.руб.)

Процент собираемости платежей с граждан составил 96 %.

Неосвоенных средств по дому за прошедший год после оплаты всех расходов с учетом задолженности на 01.01.2014г.     осталось     19,06  тыс.руб.

.

План мероприятий на 2014 год.

В первую очередь накопленные в 2013 г. и поступающие средства в 2014 г.  с участием денежных средств, собранных жителями направить на проведение следующих работ:

Ремонт системы отопления  в подвале дома

- Ремонт  подъезда____

- Ремонт    дымоходов_____

- Ремонт мягкой кровли__1,4 подъездов

- Устройство козырьков на 2-х подъездах__