- Выполнение обязательств за 2013 год

- по содержанию и ремонту  многоквартирного жилого дома № 9

- по  ул. Карла Маркса,  пгт Степное, Саратовская обл., Советский р-н.

В 2013 году были произведены следующие работы по ремонту общего имущества вашего жилого дома:

- Ремонт   кровли        на сумму     18,39 тыс.руб.

- Ремонт системы электроснабжения жилого дома  на сумму   7,47  тыс.руб.

В 2013 году  производились оперативные работы по содержанию общего имущества вашего жилого дома:

Принято и выполнено 38 заявок по аварийным ситуациям и мелким ремонтам стояков отопления, водоснабжения и канализации, внутридомовых электрических сетей и ремонт коммуникаций в подвале на сумму 27,0 тыс.руб.

Расходы на содержание МКД (содержание дворников, диспетчерской службы с дежурными слесарями, услуги сторонних организаций и пр.) составили   142,02 тыс.руб.

Всего расходы по дому составили   210,03 тыс. руб.

На лицевой счет вашего дома поступило денежных средств всего – 235,12  тыс.руб., в т.ч. от жителей 222,84 тыс. руб., Задолженность граждан за жилье на 01.01.2014 г. по данным ЕРКЦ  увеличилась по сравнению с предыдущим годом  и составила – 28,8  тыс. руб.  (2012 г -19,14 тыс.руб.)

Процент собираемости платежей с граждан в этом году составил 96  %.

Убытки по дому  после  оплаты всех расходов  с учетом задолженности на 01.01.2014г.     составили      3,71  тыс.руб.

План мероприятий на 2014 год.

В первую очередь  поступающие средства в 2014г.  направить на погашение долга перед управляющей компанией и во вторую очередь с участием денежных средств, собранных жителями, направить на проведение следующих работ:

Ремонт системы водоснабжения  ____

- Выпиловка сухих деревьев__________

- Ремонт шиферной кровли___________

- Ремонт  системы электроснабжения___

- Устройство козырьков на 2-х подъездах